ACTA DE REUNIÓN — CONTINUACIÓN FASE 4, 6 y 7

Proyecto: Desarrollo del Videojuego “Buscaminas”

IES Antonio Sequeros

Curso: 2025/2026

Ciclo: 1º DAM

## Fecha

02/ 06 / 2026

## Integrantes del grupo

• Nombre 1: Amal El Haouass Kerroum

• Nombre 2: Daniel Hernández Navarro

• Nombre 3: Daniel Giménez Ruiz

## Objetivo de la reunión

Continuar con el desarrollo del videojuego Buscaminas, finalizar la investigación sobre APIs para la gestión de puntuaciones y rankings, y seguir mejorando la página web promocional.

# 1. Desarrollo del videojuego

Durante esta sesión se ha continuado con la programación del videojuego, avanzando en las funcionalidades pendientes de la Fase 4.

## Responsables

- Daniel Hernández Navarro

- Daniel Giménez Ruiz

## Tareas  realizadas

- Continuación de la programación del juego.

- Mejora de la lógica del juego.

- Optimización del funcionamiento del tablero.

- Corrección de errores detectados durante las pruebas.

- Avance en el desarrollo de nuevas funcionalidades.

# 2. Desarrollo de la web promocional

Se han realizado mejoras y actualizaciones en la página web promocional del proyecto.

## Responsables

- Amal El Haouass Kerroum

## Tareas  realizadas

- Revisión y corrección de código HTML y CSS.

- Mejora de la organización del contenido.

- Optimización de elementos visuales de la web.

- Actualización de información relacionada con el proyecto.

- Revisión del funcionamiento general de la página.

# 3. Sistemas informáticos y entorno de desarrollo

- Durante esta sesión se ha finalizado la investigación relacionada con APIs y herramientas para la gestión de puntuaciones y rankings.

## Responsable

- Daniel Giménez Ruiz

## Tareas realizadas

- Finalización de la investigación sobre APIs para rankings.

- Estudio de métodos de almacenamiento de puntuaciones.

- Análisis de opciones para mantener los scores de los jugadores.

- Evaluación de posibles integraciones entre la base de datos y el sistema de ranking.

- Documentación de las conclusiones obtenidas durante la investigación.

## 4 . Herramientas utilizadas

- IDE de programación: NetBeans y Visual Studio Code

- Lenguaje de programación: Java

- Base de datos: SQL

- Diseño web: HTML, CSS y JavaScript

- Control de versiones: Git y GitHub

## 5. Decisiones tomadas

- Continuar el desarrollo de la Fase 4 hasta completar todas las funcionalidades previstas.

- Aplicar los resultados obtenidos en la investigación de APIs al sistema de puntuaciones.

- Mantener las mejoras continuas en la página web promocional.

- Seguir utilizando GitHub para la organización y control de versiones del proyecto.

## 6 . Próximos objetivos

- Completar las funcionalidades pendientes del videojuego.

- Integrar el sistema de puntuaciones con la base de datos.

- Continuar realizando pruebas de funcionamiento.

- Seguir mejorando la experiencia de usuario de la web promocional.

- Preparar la documentación de los avances realizados.

## Observaciones

Durante esta sesión se ha finalizado la investigación sobre APIs para la gestión de rankings y puntuaciones, se ha avanzado en la programación del videojuego y se han realizado mejoras en la página web promocional. El proyecto continúa desarrollándose según la planificación establecida.

## Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum