# ACTA DE REUNIÓN — FASE 2

Proyecto: Desarrollo del Videojuego “Buscaminas”

IES Antonio Sequeros

Curso: 2025/2026

Ciclo: 1º DAM

## Fecha

26/ 05 / 2026

## Integrantes del grupo

• Nombre 1: Amal El Haouass Kerroum

• Nombre 2: Daniel Hernández Navarro

• Nombre 3: Daniel Giménez Ruiz

## Objetivo de la reunión

Organizar y planificar el desarrollo del proyecto Buscaminas, estableciendo tareas, responsabilidades y planificación temporal del trabajo en equipo.

## 1. Creación del tablero de tareas

Hemos  creado un gestor de tareas para organizar el proyecto y controlar el progreso del trabajo. La herramienta que usaremos es KanbanTools.

ESTADOS UTILIZADOS EN EL GESTOR DE TAREAS:

- Por hacer

- En Progreso

- Por testear

- Testeado

- Completado

- Documentación

- Documento Final

## 2. Reparto de responsabilidades:

Se han repartido las siguientes tareas entre el grupo:

| Tarea | Responsable |
| --- | --- |
| Programación del juego | Daniel Hernández Navarro, Daniel Giménez Ruiz |
| Diseñador de la base de datos | Daniel Giménez Ruiz, Daniel Hernández Navarro |
| Desarrollador web | Amal El Haouass Kerroum |
| Documentación | Amal El Haouass Kerroum |
| Testing y pruebas | Daniel Giménez Ruiz |

(Los roles podrán compartirse entre ambos integrantes).

## 3. Herramientas utilizadas

- Gestor de tareas: KanbanTools

- IDE de programación: Visual Studio Code y NeatBeans

- Control de versiones: Git y GitHub

- Base de datos:

# 4. Tecnologías y herramientas

- Lenguaje de programación: JAVA

- IDE: NeatBeans y Visual Studio Code

- Base de Datos: SQL

- Control de versiones: Git y GitHub

- Diseño web: HTML, CSS y JavaScript

## 5. Decisiones tomadas

- El juego tendrá varios niveles de dificultad.

- Se almacenarán usuarios y puntuaciones en la base de datos.

- El proyecto se organizará mediante tareas semanales.

- Todo el código será almacenado en GitHub.

- La web promocional incluirá parte del contenido en inglés.

- El trabajo será realizado de forma colaborativa entre los tres integrantes del grupo.

## 6. Próximos objetivos

- Diagramas UML

- Modelo E-R

- Diseño relacional

- Bocetos de interfaz

- Estructura inicial del proyecto en Java

## Observaciones

## Firma de los integrantes

Firma alumno/a 1: D. Giménez Ruiz

Firma alumno/a 2: D. Hernández Navarro

Firma alumno/a 3: A. El Haouass Kerroum